­­Planificación por módulos

*Módulo 1*

* Realizar la planificación y la lista de tareas para realizar el prototipo de mi portfolio.
* Tiempo: 9 horas
* Historias de usuario: Tareas.

Como: Diseñador

Quiero: Elegir imágenes

Para: Portfolio

Como: Diseñador

Quiero: Elegir fuente de letras

Para: Portfolio

Como: Diseñador

Quiero: Elegir paleta de colores

Para: Portfolio

Como: Diseñador

Quiero: Hacer prototipo

Para: Portfolio

Como: Diseñador

Quiero: Elegir ubicación de cada sección.

Para: Portfolio

Módulo 2

* En base al prototipo diseñado previamente, crear la maqueta.
* Tiempo: 15 Horas (aprox 3hs por día).
* Historias de usuario: Tareas.

Como: Maquetador Web

Quiero: Añadir los estilos necesarios con CSS y Bootstrap.

Para: Portfolio

Como: Maquetador Web

Quiero: Crear la Estructura con HTML.

Para: Portfolio

Como: Maquetador Web

Quiero: Crear las primeras etiquetas y añadir los CDN a mi HTML.

Para: Portfolio

Historias de usuario: Tareas.

Historias de usuario: Tareas.

Como: Maquetador Web

Quiero: Añadir algunas animaciones a la maqueta.

Para: Portfolio

Como: Maquetador Web

Quiero: Añadir las imágenes y fuentes necesarias.

Para: Portfolio

Módulo 3

* En base a la maqueta, crear una aplicación SPA (proyecto Angular).
* Tiempo Estimado: 6 horas.
* Tiempo: 4hs 47min.
* Historias de usuario: Tareas.

Como: Programador FrontEnd

Quiero: Crear la estructura.

Para: Portfolio

Como: Programador FrontEnd

Quiero: Dividir las secciones en componentes de Angular

Para: Portfolio

Como: Programador FrontEnd

Quiero: Crear nuevo proyecto con Angular e instalar bootstrap.

Para: Portfolio

Como: Programador FrontEnd

Quiero: Crear los botones de añadir, eliminar o modificar, para cada componente.

Para: Portfolio

Como: Programador FrontEnd

Quiero: Agregar el sistema de rutas al proyecto.

Para: Portfolio

Módulo 8

* (Java Spring Boot) Diseño y creación de las APIs necesarias (BackEnd) para conectar el FrontEnd de Angular con la base de datos MySQL implementando arquitectura en capas.
* Tiempo Estimado: 19 hs
* Tiempo: 23 hs
* Historias de usuario: Tareas.

Como: Programador BackEnd

Quiero: Hacer funcionar el login.

Para: Mi portfolio

Como: Programador

Quiero: Conectar el BackEnd con el FrontEnd

Para: Mi portfolio

Como: Programador BackEnd

Quiero: Crear las API necesarias desde el BackEnd

Para: Mi portfolio

**Login**:

1. **Nombre de usuario:** admin, **Contraseña:** admin**.**
2. **Nombre de usuario:** user, **Contraseña:** admin**.**
3. **Nombre de usuario:** rodrigo, **Contraseña:** rodrigousuario**.**